[서식1]

사업계획서

□ 신청용

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 중앙행정기관명 | 국토교통부 |
| 전담기관명 | 국토교통과학기술진흥원 |
| 지원사업명 | AI응용제품 신속상용화 지원사업(국토·교통) |
| 지원유형 | □ 타입1(Agile 트랙) / ■ 타입2(Build-up 트랙) |
| 국가과학기술표준분류 | ■ 시설물안전/유지관리기술 |
| 신청과제명 | SH·GBDC 공공주택 AI 행정 자동화 플랫폼(에이톰-AX) 실증 및 상용화 |

| 구분 | 기관명 | 기관유형 | 과제책임자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주관기관 | (주)에이톰엔지니어링 | 중소기업 | 김재현 |
| 참여기관1 | 세종대학교 산학협력단 | 대학 | - |
| 참여기관2 | 한국화재보험협회(방재시험연구원) | 협회/기관 | - |
| 위탁기관 | (사)첨단기술안전점검협회(HISIA) | 위탁 | - |
| 자문기관 | 한국건설기술연구원(KICT) | 정부출연연 | - |
| 수요처 | 서울주택도시공사(SH) × 경상북도개발공사(GBDC) | 지방공기업 | - |

| 총사업비 | 정부지원금 | 민간부담금 | 협약기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41억 원 | 28.5억 원 (70%) | 12.5억 원 (30%) | '26.06 ~ '27.12 (19개월) |

2026년  월  일

과제책임자 :                      (인)
주관기관의 장 :                      (직인)

국토교통과학기술원장 귀하

사업계획서 요약문

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 신청과제명 | SH·GBDC 공공주택 AI 행정 자동화 플랫폼(에이톰-AX) 실증 및 상용화 |
| 주관기관 | (주)에이톰엔지니어링 |
| 상용화 대상 제품·서비스명 | 에이톰-AX (AI Eagle Platform) — 예방 중심 공공주택 안전관리 AI 통합 플랫폼 |

상용화 대상 제품·서비스 개요

에이톰-AX는 SH·GBDC 관리 공공임대주택 약 2,000세대를 대상으로 비전 AI(Y-MaskNet), LiDAR SLAM 3D 디지털 트윈, 지능형 RPA, Edge AI 기반 IoT 계측, GPR 지반침하 예방 탐지를 하나의 플랫폼으로 통합한 예방 중심 AI 안전관리 솔루션입니다. 사고 발생 전 선제적 예방이 핵심 컨셉으로, 균열 0.2mm 자동 탐지, 지반 공동(空洞) AI 분석, IoT 실시간 경보, 행정 자동화율 80% 달성을 목표로 합니다.

사업화 최종목표

19개월(1·2차년도) 내 TRL 9 완전 상용화 달성

1차년도: 조달청 혁신제품 지정, SH·GBDC 초기 매출 5억 원

2차년도: LH 스마트 건설안전 예산(연 500억) 타겟 25억 원 수주

실증 데이터 10만 건 확보 및 국가 AI 허브 개방

GPR 기반 지반침하 예방 모듈 v1.0 탑재 및 서울시 협력 확대

활용방안 및 기대효과

공공주택 예방 진단 자동화: 점검 리드타임 50% 단축, 예방 보수비용 30% 절감

지반침하 사고 예방: GPR·IoT·InSAR 융합으로 싱크홀 사전 탐지율 ≥85%

행정 자동화: RPA 도입으로 관리비 고지·민원·계약 업무 80~100% 자동 처리

사회경제적 효과: 공공주택 2,000세대 입주민 안전 수혜, 연간 유지관리비 절감

핵심 키워드

【국문】비전 AI, 지반침하 예방, Edge AI, GPR 자동해석, 지능형 RPA

【영문】Vision AI, Ground Subsidence Prevention, Edge AI, GPR Auto-Analysis, Intelligent RPA

목  차

1. 경영정보

2. 기술개발·사업화 실적

3. 상용화 대상 제품·서비스의 개요

가. 상용화 대상 제품·서비스 요약

나. 상용화 대상 제품·서비스 원리 및 우수성

다. 상용화 대상 제품·서비스 관련 현황

4. 추진전략 및 계획

가. 추진 목표

나. 추진 전략

다. 추진 계획

라. 기대 효과

마. 사회공헌 창출전략

바. 과제 성과목표

5. 과제 추진체계

6. 추진일정

7. 사후관리 계획

3. 상용화 대상 제품·서비스의 개요

가. 상용화 대상 제품·서비스 요약

(1) 제품·서비스명

에이톰-AX (AI Eagle Platform) — 예방 중심 공공주택 통합 AI 안전관리 플랫폼

(2) 핵심기술 원리 개념도 및 주요 구성

에이톰-AX는 '예방 → 탐지 → 분석 → 행정 자동화'의 4단계 순환 구조로 동작하며, 사고 발생 이전 단계에서 AI가 위험을 먼저 인지하고 조치하는 선제적 예방 컨셉을 핵심으로 합니다.

| 단계 | 핵심 기술 | 주요 기능 | 담당 기관 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계: 예방 탐지 | GPR AI + IoT Edge + InSAR | 지반침하 사전 탐지, 지반침하 신호등, 광섬유 DAS 계측 | 에이톰 + HISIA |
| 2단계: 정밀진단 | 비전 AI (Y-MaskNet) + LiDAR SLAM | 균열 0.2mm 탐지, 3D 디지털 트윈, 드라이비트 식별 | 에이톰 + 세종대 |
| 3단계: 위험분석 | XAI 예방 진단 + Edge AI | 위험 등급화, 유지보수 우선순위 자동 결정, 예방 보고서 | 세종대 + 화재보험협회 |
| 4단계: 행정 자동화 | 지능형 RPA + LLM | 관리비 고지 80%, 민원 배정 자동화, 점검 일정 수립 90% | 에이톰 |

(3) 상용화 대상 제품·서비스의 개요도

【 에이톰-AX 통합 플랫폼 개요도 (예방 중심 4단계 순환 구조) 】

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            에이톰-AX │ AI Eagle Platform │ TRL 9 목표            │
│              예방 중심 공공주택 통합 AI 안전관리 플랫폼           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
         │                    │                    │
   ┌─────▼──────┐      ┌──────▼──────┐     ┌──────▼──────┐
   │ 현장 수집  │      │ Edge AI 처리│     │ 클라우드 분석│
   │ 레이어     │      │ 레이어      │     │ 레이어       │
   │            │      │             │     │              │
   │·드론 스캔  │      │·NVIDIA Jetson│    │·Y-MaskNet   │
   │·GPR 탐사  │──────▶·On-device   │─────▶·STL-XGBoost │
   │·IoT 센서  │      │  추론       │     │·LSTM 시계열 │
   │·DAS 광섬유│      │·임계값 경보│     │·XAI 분석    │
   │·InSAR 위성│      │·데이터 압축│     │              │
   └────────────┘      └─────────────┘     └──────┬───────┘
                                                   │
                              ┌────────────────────▼──────────────────┐
                              │          에이톰-AX 통합 대시보드        │
                              │                                        │
                              │  ① 예방 진단 현황  ② 지반침하 위험지도 │
                              │  ③ IoT 실시간 계측 ④ AI 위험 등급      │
                              │  ⑤ RPA 행정 자동화 ⑥ GPR 이력 관리    │
                              └────────────────────┬──────────────────┘
                                                   │
                         ┌─────────────────────────▼──────────────────────┐
                         │              수요처 연동 (FMS REST API)          │
                         │  SH공사 FMS ←→ 에이톰-AX ←→ GBDC 관리시스템   │
                         │  세움터 건축물DB ←→ 에이톰-AX ←→ 카카오 알림톡  │
                         └────────────────────────────────────────────────┘

(4) 에이톰-AX 핵심 성능 사양 (TRL 9 목표)

| 성능 지표 | 현재(TRL 8) | 목표(TRL 9) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비전 AI 균열 탐지 F1-score | 0.97 (공인인증) | 0.99 이상 | Y-MaskNet, 한국공학대 인증 |
| 결함 정량화 정밀도 | 0.3mm 수준 | 0.2mm (오차 5% 이내) | 통계적 신뢰구간 μ+2σ 기반 |
| GPR 공동 탐지 정확도 (mAP) | 수동 해석 ~72% | ≥92% (AI 자동) | ResNet-FPN 딥러닝 모델 |
| 지반침하 예측 정확도 (MAE) | 미구축 | ≤3mm/월 | STL-XGBoost 융합 모델 |
| 행정 자동화율 (RPA) | 부분 자동화 20% | 80% 이상 | 관리비·민원·점검 일정 |
| 점검·행정 리드타임 단축 | 기존 3일 | 1일 이내 (67% 단축) | 지능형 RPA 워크플로우 |
| IoT 이상감지 응답 속도 | 수작업 확인 | 실시간 (<5초) | Edge AI On-device 처리 |
| InSAR 지반침하 감지 한계 | 미도입 | ±1mm/년 | PS-InSAR, Sentinel-1 |

나. 상용화 대상 제품·서비스 원리 및 우수성

(1) 핵심기술 원리

(가) 비전 AI (Y-MaskNet) — 예방 중심 정밀 결함 탐지

Y-MaskNet은 Mask R-CNN 기반의 인스턴스 분할(Instance Segmentation) 딥러닝 모델로, 드론·입주민 앱으로 수집된 RGB/LiDAR 이미지에서 균열(수직·수평·사선), 누수흔적, 드라이비트 화재취약구조, 박리·박락을 픽셀 단위로 구분합니다. 기존 Bounding Box 기반 모델과 달리, 결함의 실제 폭·길이·면적을 통계적 신뢰구간(μ+2σ) 알고리즘으로 정량화하여 사전 예방 조치의 판단 근거를 수치로 제공합니다.

(나) GPR AI 자동 해석 — 지반침하 선제 예방

GPR(지표투과레이더) B-scan 이미지를 ResNet-50+FPN 딥러닝 모델이 자동 해석하여 지하 공동(空洞)의 위치·크기·깊이를 실시간 탐지합니다. LSTM 시계열 모델이 동일 구간의 반복 탐사 데이터를 비교 분석하여 '활성 공동(성장 중)'을 조기에 식별하고 미래 침하 시점을 예측합니다.

분석 시간: 전문가 수동 8시간/km → AI 자동 5분/km (99% 단축)

탐지 정확도 목표: mAP ≥92%, 공동 크기 오차 ±8% 이내

(다) Edge AI 기반 IoT 실시간 계측 — 지반침하 신호등

공공주택 단지 주변 고위험 구간에 지중 경사계·지하수위계·공극수압계·DAS 광섬유 센서를 설치하고, NVIDIA Jetson 기반 Edge AI 게이트웨이가 실시간으로 이상감지 및 3단계 경보(정상/주의/위험)를 판정합니다. 지반침하 신호등 시스템은 위험 징후 감지 즉시 경고등 점등·SMS 발송·현장팀 출동을 자동으로 실행합니다.

(라) InSAR + STL-XGBoost — 광역 지반침하 예측 모델

Sentinel-1 위성 레이더(SAR) 데이터를 시계열 분석(PS-InSAR)하여 연간 수 mm 단위의 미세 지반 침하를 광역 모니터링합니다. 기상(강수량)·수문(지하수위)·지질 데이터와 InSAR 변위 데이터를 STL-XGBoost 융합 모델로 결합하여 30일·90일 후 침하 위험 지역을 격자(20m×20m) 단위로 사전 도출합니다.

(마) 지능형 RPA — 행정 자동화 80% 달성

AI 예방 진단 결과를 바탕으로 담당자 지정 → 우선순위 산정 → 보수 지시서 발행 → 관리비 고지서 생성(80%) → 계약 만료 알림(100%) → 점검 일정 수립(90%)에 이르는 전(全) 행정 과정을 로봇 프로세스 자동화(RPA)로 처리합니다. SH공사 FMS 및 세움터와 REST API 연동으로 데이터 Lock-in 효과를 창출합니다.

다. 상용화 대상 제품·서비스 관련 현황

(1) 국내·외 기술 동향

| 구분 | 기존 기술 (AS-IS) 한계 | 에이톰-AX (TO-BE) 초격차 |
| --- | --- | --- |
| 비전 AI 탐지 | 2D 스티칭 왜곡, 주관적 인력 판단, TRL 5~6 수준 | 픽셀 단위 인스턴스 분할, 통계적 정량화, TRL 8→9 |
| 지반침하 탐지 | 전문가 수동 GPR 해석 8hr/km, 사후 사고 대응 | AI 자동해석 5분/km, LSTM 활성 공동 추적, 사전 예방 |
| IoT 계측 | 개별 센서 독립 운영, 임계값 알람만 가능 | Edge AI 융합(CCTV+LiDAR+GPR+DAS), 3단계 자동 경보 |
| 위성 탐사 | InSAR 미도입 (한국 공공주택 분야) | PS-InSAR + STL-XGBoost 30일 예측, 605km² 광역 감시 |
| 행정 처리 | 수작업 아날로그, 처리 3일+ | 지능형 RPA 80%, 1일 이내, FMS 직접 연동 |
| 데이터 보안 | 클라우드 전송 보안 취약 | 국산 NPU 서버 On-Premise, Air-gap 망분리 |

(2) 국내·외 시장 현황

▶ 국내 시설물 안전점검 시장: 약 4,853억 원 (2019년 기준), 공공기관 발주 80.6%

▶ LH 스마트 건설안전 예산: 연간 500~600억 원 규모 집행 (2차년도 25억 수주 타겟)

▶ 글로벌 AI 시장: 2024년 2,577억 달러 → 2030년 1조 5,836억 달러 (CAGR 35.3%)

| 경쟁사 유형 | 제품·서비스 | 한계 | 에이톰-AX 차별점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영세 안전진단기관 (979개사) | 육안·드론 위탁 점검 | 사후 보수 중심, RPA 부재, 수익성 악화 | 예방 AI 진단 + RPA 통합, SaaS 전환 |
| 범용 드론/비전 AI 기업 | 파편화된 결함 탐지 S/W | 공공주택 행정망 연동 불가 | FMS·세움터 REST API 완전 연동 |
| 해외 선진 기술 (글로벌) | GPS 의존 자율비행, 클라우드 기반 | 도심 협곡 GPS 단절, 데이터 보안 취약 | LiDAR SLAM, 국산 NPU On-Premise |

(3) 관련법령 또는 정부의 규제

| 관련 법령 | 현재 문제점 (AS-IS) | 에이톰-AX 대응 전략 (TO-BE) |
| --- | --- | --- |
| 항공안전법 / 드론법 | 도심 협곡 BVLOS 비행 제한, 시설물 점검 법적 근거 부족 | HISIA 연계 <항공사업법> 개정 입법 추진, 드론특별자유화구역 샌드박스 활용 |
| 개인정보보호법 | 보행자·차량 무단 촬영 리스크 | 국산 NPU 실시간 마스킹, 개인정보위 가명정보 특례 사전심의 |
| 공동주택관리법 | 드론 자율점검 관리 규정 부재 | SH·GBDC 공문 기반 우선 도입, 향후 규정 개정 추진 |
| 지하안전관리에 관한 특별법 | GPR·InSAR 데이터 공유 체계 미흡 | 국토안전관리원 지하안전 통합플랫폼 데이터 연계 협의 |

4. 추진전략 및 계획

가. 추진 목표

※ 협약기간(19개월) 내 최종 달성하고자 하는 정성적·정량적 사업 목표를 구체적으로 작성합니다.

(1) 과제 추진 시 목표로 하는 제품·서비스 개요

에이톰-AX는 '사고가 발생한 뒤 처리'하는 방식을 완전히 탈피하고, 'AI가 사고 발생 전에 미리 탐지·예측·예방'하는 것을 핵심 가치로 합니다. 비전 AI·GPR AI·Edge AI IoT·InSAR 위성탐사·지능형 RPA를 하나의 플랫폼에 통합하여, 공공주택 입주민의 생명과 재산을 사전에 보호하는 국내 최초의 예방 중심 통합 AI 안전관리 플랫폼입니다.

H/W 핵심 사양

국산 NPU 병렬 서버: 총사업비 자산취득비의 45% 이상 투입, On-Premise Air-gap 보안 환경 구축

멀티모달 스캐닝 드론: 4,500만 화소 RGB + 열화상 + 1D/3D LiDAR 융합, 6방향 APAS 자율회피

GPR 탐사 시스템: 200~900MHz 광대역, NVIDIA Jetson Orin NX Edge AI 탑재, 5분/km 실시간 해석

IoT 지반침하 계측 노드: 경사계·지하수위계·공극수압계·DAS 광섬유, LPWAN(LoRa) 무선 전송

S/W 주요 기능 (사후 대응 기능 완전 배제, 예방·행정 자동화 특화)

비전 AI 예방 진단 (Y-MaskNet): 균열 0.2mm, 드라이비트 화재위험, 누수흔적 자동 탐지·정량화

GPR AI 지반침하 예방: 공동 자동 탐지, LSTM 활성 공동 추적, 위험 우선순위 자동 결정

Edge AI IoT 실시간 계측: 지반침하 신호등 3단계 경보, DAS 이상이벤트 자동 분류

InSAR 침하 예측: STL-XGBoost 30/90일 예측, AI 위험 지도 5등급 자동 생성

지능형 RPA 행정 자동화: 관리비 고지 80%, 민원 자동 배정, 점검 일정 자동 수립 90%

(2) 정량적 사업 목표 (19개월 내 TRL 9 완전 상용화 지표)

| 핵심 성과 지표(KPI) | 1차년도 목표(2026년) | 2차년도 목표(2027년) | 설정 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상용화 매출액 | 500,000 천원 | 2,500,000 천원 | 조달청 혁신제품 기반 SH·GBDC 초기 수주 → LH 25억 타겟 |
| 예방 데이터 허브 | 현장 데이터 10만 건 확보·AI허브 개방 | 누적 20만 건, 공공 API 연동 | 연차평가 미진 방어 + 국민체감 KPI 달성 |
| GPR 탐사 커버리지 | 100km 이력 구축 | 1,000km 누적 | SH 노후단지 우선 실증 |
| 지반침하 사전 예방 건수 | 조기 경보 5건 이상 | 50건 이상 | IoT·GPR·InSAR 3중 탐지 체계 |
| 행정 자동화율 | RPA 80% 달성 (SH 실증) | RPA 90% 이상 (LH 확장) | 지능형 RPA + FMS 연동 |
| 공인인증 획득 | 조달청 혁신제품 신청 | NET 건설신기술 획득 | 수의계약 방어막 구축 |

(3) 정성적 사업 목표

공공주택 예방 중심 안전관리 패러다임 전환: 사후 보수 위주 → 선제적 AI 예방 진단

지반침하 AI 예방 기술 표준 선점: HISIA 주도 GPR·IoT·InSAR 통합 계측 가이드라인 발표

공공 데이터 기여: AI허브 10만 건 공개로 국가 AI 학습 데이터 인프라 강화

장애인 표준사업장 연계: 데이터 라벨링 인력 활용, 사회적 가치 창출

나. 추진 전략

※ 사업가능성 SWOT 분석, 단기성과 창출 전략, AI 역량, 판매처 다양성, 자금조달 능력을 포함합니다.

(1) 사업가능성 분석 (SWOT → TOWS 전략)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 💪 강점 (Strength) | ① TRL 8 예방 진단 기술 공인인증 (F1-score 0.97, 한국공학대) ② GPR AI·IoT·InSAR 지반침하 예방 기술 독자 보유 ③ SH·GBDC 실증 테스트베드 사전 확보 (2,000세대) ④ HISIA 회장사 기반 기술 표준화 리더십 ⑤ 장애인 표준사업장 인증 (조달 ESG 가점 만점) |
| 🌟 기회 (Opportunity) | ① 노후 공공주택 급증 및 예방 중심 안전 예산 의무화 ② LH 스마트 건설안전 예산 연 500~600억 원 집행 (2차년도 타겟) ③ 정부 AI 일상화·공공 행정 효율화 정책 부합 ④ 지하안전관리 특별법 강화로 GPR·InSAR 수요 폭증 ⑤ 글로벌 시설물 AI 유지관리 시장 급성장 (CAGR 35.3%) |
| ⚠️ 약점 (Weakness) | ① 고가 NPU 장비 도입 초기 비용 부담 ② GPR·InSAR 데이터 처리 전문인력 추가 확보 필요 ③ 지방 공기업 행정 시스템 연동 표준화 미완성 |
| 🔴 위협 (Threat) | ① 범용 드론·AI S/W 기업의 저가 입찰 경쟁 ② 드론 관련 규제 지연 리스크 ③ 대형 IT 기업의 공공 안전관리 시장 진입 가능성 |
| 🎯 TOWS 전략 (SO+WO+ST+WT) | S+O: TRL 8 인증 기술력 + SH 실증 레퍼런스로 LH 500억 예산 공략 (1차 5억 → 2차 25억) W+O: 정부지원금 28.5억 중 자산취득비 45%를 국산 NPU에 집중 투자 → 비용 약점 극복 S+T: HISIA 입법 추진 + 혁신제품·NET 인증으로 저가 경쟁사 진입 방어막 구축 W+T: 오픈소스 LLM + 지능형 RPA로 인건비 비중 30% 이내 유지, 수익성 개선 |

(2) 단기성과 창출 전략

【1차년도 핵심 전략: 실증 10만 건 + 혁신제품 + 5억 매출】

실증 전략: SH·GBDC 2,000세대 즉시 드론 투입, 비전 AI 예방 진단 + GPR 지반침하 탐사 병행 실시

인프라 전략: 자산취득비 45% 조기 집행 (국산 NPU 서버 + LiDAR 드론 + GPR Edge AI 장치)

매출 전략: 홍보비 1억 원 → 조달청 혁신제품 등록 + 나라장터 엑스포 참가 → 5억 원 초기 수주

데이터 전략: AI허브 10만 건 공개 → 국민체감 KPI 달성 + 연차평가 '미진' 완벽 방어

【2차년도 핵심 전략: TRL 9 완성 + LH 25억 수주 + 10억 투자 유치】

LH 전략: 1차 SH 실증 레퍼런스(10만 건) + 혁신제품·NET 인증 → LH 스마트 안전장비 25억 직접 수주

기술 전략: Y-MaskNet 탐지율 99% 달성, GPR AI 엔진 v1.0 상용화, InSAR 파이프라인 정식 가동

투자 전략: IR 보고서 발행, 벤처캐피탈(VC) 대상 투자 설명회 → 10억 원 Series A 유치

확산 전략: LH 수주 레퍼런스 + SaaS 구독 모델로 지방공기업 10개사 이상 확산

(3) AI 활용 및 사업화 구현 역량

▶ 현재 AI 기술 역량 (TRL 8 기준)

| AI 기술 분야 | ✓ 적용 여부 | 세부 내용 및 성과 |
| --- | --- | --- |
| 딥러닝 (비전 AI) | ✓ | Y-MaskNet, Mask R-CNN, F1-score 97%, 공인인증 완료 |
| 영상·이미지 인식 | ✓ | 균열/누수/드라이비트/박리 6종 클래스 분류 |
| 예측·최적화 모델 | ✓ | LSTM 활성 공동 추적, STL-XGBoost 침하 예측 |
| 멀티모달 AI | ✓ | RGB + LiDAR + 열화상 + GPR + IoT 융합 처리 |
| 데이터셋·품질관리 | ✓ | 현장 데이터 1만 건 사전 확보, 비식별화 완료 |
| 지능형 RPA + LLM | ✓ | 오픈소스 LLM 기반 RPA, 행정 워크플로우 시범 운영 |
| Edge AI (On-device) | ✓ | NVIDIA Jetson, 현장 실시간 추론 시범 운영 중 |

▶ 협약기간 내 AI 고도화 계획 (TRL 9 구현)

1차년도: 현장 데이터 10만 건 스케일업, GPR AI 엔진 v1.0 개발, DAS 이상감지 모델 훈련

2차년도: Y-MaskNet 탐지율 99% 달성, STL-XGBoost 정식 탑재, AI 위험지도 공공 API 개방

(4) 판매처 다양성 및 안정성

| 단계 | 수요처 | 계약 유형 | 예상 매출 규모 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 (1차년도) | SH공사, 경상북도개발공사 (GBDC) | 혁신제품 조달, 수의계약 | 5억 원 |
| 2단계 (2차년도) | LH 한국토지주택공사 | 스마트 건설안전 예산 직접 수주 | 25억 원 |
| 3단계 (2차년도+) | 익산시 도시관리공단, 민간 건설사 (우미건설 등) | LOI 기반 B2B 확장 | 6억+ 구매의향 확보 |
| 지속 수익 모델 | SaaS 구독 + FMS API 연동 | 연간 구독료 (Lock-in) | 매출 연속성 보장 |

(5) 자금조달 능력

정부지원금: 28.5억 원 (총사업비 70%), 기술보증기금(KODIT) 벤처·이노비즈 인증 기반 신용도 확보

민간부담금: 12.5억 원 이상 (총사업비 30%), 현금+현물 매칭 완료

투자 유치: 2차년도 내 10억 원 Series A VC 투자 유치 (홍보비 1억 원 IR 활용)

수익 창출: LH 25억 수주 + SaaS 구독 모델 전환 → 정부지원금 종료 후 자생 가능

다. 추진 계획

※ 1차년도 및 2차년도 세부 추진 계획을 과제 목표와 연계하여 작성합니다.

【1차년도】 '26.06 ~ '27.05 (12개월, 정부지원금 19.5억 원)

핵심 목표: TRL 8 시제품 현장 실증, 예방 진단 데이터 10만 건, 혁신제품 지정, 5억 매출

| 추진 분야 | 세부 추진 내용 | 산출물 | 일정 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 비전 AI 예방 진단 고도화 | Y-MaskNet F1-score 99% 달성 SH·GBDC 2,000세대 드론 전면 투입 균열 0.2mm 정량화 오차 5% 이내 | AI 탐지 성능 공인인증서 현장 예방 진단 데이터 10만 건 | 1~8개월 |
| ② GPR AI 지반침하 예방 모듈 | ResNet-FPN GPR 공동 탐지 모델 v1.0 개발 SH 노후단지 GPR 탐사 100km 실시 활성 공동 LSTM 추적 모델 구축 | GPR AI 엔진 v1.0 (mAP ≥92%) GPR 탐사 이력 DB 100km | 2~10개월 |
| ③ IoT·Edge AI 지반침하 신호등 | 지반침하 신호등 노드 설치 (SH 5개소) Edge AI 3단계 경보 시스템 구축 DAS 광섬유 이상감지 모델 훈련 | 지반침하 신호등 시스템 v1.0 DAS 이상감지 분류 모델 | 3~9개월 |
| ④ 지능형 RPA 행정 자동화 | SH FMS REST API 연동 관리비 고지 80%, 민원 배정 자동화 점검 일정 AI 자동 수립 90% | RPA 자동화율 80% 달성 증빙 FMS 연동 테스트 완료 보고서 | 1~12개월 |
| ⑤ 상용화·사업화 활동 | 조달청 혁신제품(유형2) 신청 나라장터 엑스포 참가 SH·GBDC 계약 5억 원 달성 | 혁신제품 신청서 매출 5억 증빙 | 6~12개월 |
| ⑥ 데이터 개방 | AI허브 현장 데이터 10만 건 공개 비식별화·품질 검증 완료 | AI허브 데이터 등록 완료 | 9~12개월 |

【2차년도】 '27.06 ~ '27.12 (7개월, 정부지원금 9억 원)

핵심 목표: TRL 9 완전 상용화, LH 25억 수주, 10억 투자 유치, NET 건설신기술 획득

| 추진 분야 | 세부 추진 내용 | 산출물 | 일정 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① GPR·InSAR 통합 지반침하 예방 플랫폼 | Sentinel-1 InSAR 파이프라인 정식 가동 STL-XGBoost 30/90일 침하 예측 모델 탑재 AI 위험 지도 5등급 서울시 전역 구축 | InSAR 처리 파이프라인 v1.0 침하 예측 정확도 MAE ≤3mm/월 | 1~5개월 |
| ② LH 25억 수주 전략 실행 | SH 실증 레퍼런스 + 혁신제품 + NET 인증 무기화 LH 스마트 안전장비 예산 직접 수주 통합 플랫폼 납품 계약 체결 | LH 계약서 (25억 원 이상) TRL 9 완성 성능 보고서 | 1~7개월 |
| ③ 기술 인증·표준화 | NET 건설신기술 획득 한국화재보험협회 KFS 화재안전 인증 SCI 논문 '진동-침하 상관관계 분석' 투고 | NET 인증서 SCI 논문 투고 확인서 | 2~7개월 |
| ④ 투자 유치 및 확산 | IR 보고서 발행 + VC 설명회 10억 원 Series A 투자 유치 지방공기업 10개사 확산 계약 | 투자유치 계약서 (10억) 확산 계약 10건 | 3~7개월 |

라. 기대 효과

※ 기술적·경제적·사회적 기대효과를 정량적 수치와 함께 구체적으로 작성합니다.

(1) 기술적 기대효과

| 항목 | 기존 | 목표 | 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비전 AI 탐지 정확도 | 전문가 육안 ~60% | F1-score 0.99 | 0.2mm 미세결함 사전 탐지 |
| GPR 공동 분석 시간 | 8시간/km (수동) | 5분/km (AI) | 99% 단축, 일일 20km+ 처리 |
| 지반침하 사고 예방률 | 0% (사후 대응) | ≥85% (사전 탐지) | 싱크홀·침하 사고 원천 예방 |
| 침하 예측 정밀도 | 미구축 | MAE ≤3mm/월 | 30~90일 사전 경보 가능 |
| 행정 처리 시간 | 평균 3일 | 1일 이내 (67% 단축) | RPA 자동화 80% 달성 |

(2) 경제적 기대효과

긴급 보수 비용 절감: 예방 보수 vs 사후 복구 비용 비교 → 30~40% 절감 (연간 1억 원 이상)

행정 인건비 절감: RPA 80% 적용 시 연간 1,350만 원 절감 (7개 단지 기준)

보험료 절감: AI 예방 진단 이력 제출 → 화재보험료 20% 절감 기대 (한국화재보험협회 BM)

시장 창출: LH 25억 수주 + SaaS 구독 전환 → 연간 25억+ 반복 매출 구조 확립

(3) 사회적 기대효과

공공주택 입주민 2,000세대 (약 6,000명) 안전 수혜: 지반침하·화재·구조 붕괴 사전 예방

국가 AI 인프라 강화: AI허브 10만 건 공개 데이터로 후속 연구·기업 활용

사회적 약자 고용 창출: 장애인 표준사업장 데이터 라벨링 인력 10명+ 직접 고용

지방 균형 발전: 경상북도개발공사(구미·안동) 실증으로 지방 노후주택 안전관리 모델 확산

마. 사회공헌 창출전략

※ 사회적 가치 창출 계획을 조달 평가 기준에 부합하도록 구체적으로 작성합니다.

(1) 장애인 표준사업장 연계 사회적 가치 창출

GPR·드론 수집 현장 데이터 라벨링 작업에 장애인 표준사업장 인력을 직접 투입

데이터 품질 관리, 이미지 전처리, 비식별화 작업 등 단계별 참여 확대

장애인 표준사업장 인증 유지를 통한 조달청 사회적 가치 배점 만점 획득

(2) 공공 데이터 개방 및 국민 체감 서비스

AI허브 10만 건 공개 데이터로 학계·스타트업 후속 AI 개발 지원

서울시 안전 앱 연동: AI 위험 지도 기반 지반침하 위험 구역 알림 서비스 제공

공공주택 입주민 앱: 손쉬운 결함 신고 + AI 자동 분류 + 처리 결과 실시간 알림

(3) 탄소 절감 및 ESG 실천

예방 보수 확대로 사후 대규모 복구 공사 감소 → 건설 폐기물 및 탄소 배출 절감

드론 기반 점검으로 차량 이동 최소화 → 점검 탄소발자국 50% 감소 목표

국산 NPU 서버 도입: 해외 클라우드 의존도 감소 → 데이터 주권 강화 및 에너지 효율 개선

바. 과제 성과목표

※ 공통 필수 성과목표 및 핵심 성과목표를 협약기간 내 달성 가능하게 설정합니다.

(1) 공통 및 핵심 성과목표

| 구분 | 성과목표 항목 | 1차년도 목표 | 가중치(%) | 2차년도 목표 | 가중치(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공통필수 | 사업화(건) | 조달청 혁신제품 지정 1건 | 20 | - | - |
| 공통필수 | 매출액(천원) | 500,000 | 20 | 2,500,000 | 20 |
| 공통 | 국민체감도 | AI허브 데이터 10만 건 개방 | 10 | 서비스 만족도 80%+ | 10 |
| 핵심 | 제품 제작·개선 | GPR AI 엔진 v1.0, RPA 80% | 25 | TRL 9 완성, NET 인증 | 25 |
| 핵심 | 인·검증 | 혁신제품 신청, F1 99% 공인 | 15 | NET 획득, SCI 논문 1편 | 15 |
| 핵심 | 홍보·마케팅 | 전시회 2회, 홍보물 제작 | 10 | IR 보고서, VC 투자 10억 | 10 |

(2) 주요 성능목표

| 평가 항목(주요성능) | 단위 | 가중치(%) | 현 도달 수준 | 목표치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 비전 AI 균열 탐지 F1-score | % | 20 | 97% (TRL 8 공인) | 99% 이상 |
| GPR 공동 탐지 정확도 (mAP) | % | 20 | ~72% (수동 해석 기준) | 92% 이상 |
| 지반침하 예측 오차 (MAE) | mm/월 | 20 | 미구축 | ≤3mm |
| 행정 자동화율 (RPA) | % | 20 | 부분 자동화 20% | 80% 이상 |
| 점검·행정 리드타임 단축률 | % | 20 | 기존 3일 기준 | 67% 이상 단축 |

| 평가 항목 | 평가방법 | 평가환경 |
| --- | --- | --- |
| 비전 AI 탐지 F1-score | 한국공학대학교 공인시험성적서 | 실제 공공주택 현장 데이터 100건+ 이상 |
| GPR 공동 탐지 mAP | 검증 데이터셋(hold-out 20%) 평가 | SH 실증 구간 GPR 탐사 이력 데이터 |
| 침하 예측 MAE | InSAR 실측 변위와 예측값 비교 | 서울시 PS-InSAR 데이터 6개월 검증 |
| RPA 자동화율 | SH FMS 연동 처리 건수 측정 | SH공사 실운영 환경 (최소 100건 처리) |

5. 과제 추진체계

가. 추진체계 도식

에이톰-AX 과제는 산(産)·학(學)·협(協) 3각 황금분할 체계로 운영됩니다.

| 수행기관 | 역할 | 주요 담당 기술/업무 | 사업비 비중 |
| --- | --- | --- | --- |
| (주)에이톰엔지니어링 (주관) | 사업 총괄 + 플랫폼 개발 | GPR AI 엔진, IoT 계측, Edge AI, 지능형 RPA, 국산 NPU 서버 구축, 상용화 총괄 | 60% |
| 세종대학교 산학협력단 (참여) | AI 알고리즘 고도화 | Y-MaskNet TRL 9 달성, 0.2mm 정량화, STL-XGBoost 침하 예측 모델, XAI 분석 엔진 | 20% |
| 한국화재보험협회 (참여) | 위험 표준화 + 인증 | 가연성 외벽재 KFS 화재 안전기준, AI 예방 진단 신뢰성 검증, 보험료 할인 BM 개발 | 20% |
| (사)HISIA (위탁) | 현장 드론 탐사 + 데이터 | 드론 LiDAR 정밀 스캐닝, GPR 탐사 운영, 데이터 라벨링, 법·제도 입법 지원 | 에이톰 예산 내 |
| KICT (자문) | 정책 검토 + 기술 자문 | 건설신기술(NET) 획득 자문, 정책 부합성 검토, 기술 가이드라인 | 자문 |

나. 수요처 연계

| 수요처 | 역할 | 기여 내용 |
| --- | --- | --- |
| 서울주택도시공사(SH) | 테스트베드 + 실증 수요처 | 노후단지 2,000세대 제공, FMS 연동, 사고이력 비식별 데이터 제공 |
| 경상북도개발공사(GBDC) | 지방 확산 모델 수요처 | 구미·안동 단지, GPR 탐사 현장 협력, 지방 공공주택 확산 레퍼런스 |

6. 추진일정

| 추진 항목 | 1차년도 (2026년 6월 ~ 2027년 5월) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2차년도 (2027년 6월 ~ 2027년 12월) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비전 AI Y-MaskNet 고도화 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ◀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPR AI 엔진 v1.0 개발 |  | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ◀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IoT 지반침하 신호등 구축 |  |  | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| InSAR 파이프라인 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ◀ |  |  |
| 지능형 RPA 개발·FMS 연동 | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ◀ |
| 조달청 혁신제품 신청 |  |  |  |  |  | ▶ | ▶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LH 수주 전략 실행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ◀ |
| SCI 논문 투고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |  |

※ ▶: 착수, ◀: 완료. 상세 월별 일정은 협약 후 WBS 별첨으로 제출합니다.

7. 사후관리 계획

가. 기술 유지·발전 계획

GPR AI 엔진 연 1회 버전 업데이트: 신규 공동 유형 학습 데이터 추가, mAP 지속 개선

Y-MaskNet 정기 재학습: SH·LH 현장 데이터 누적 → 탐지율 자동 향상 파이프라인

InSAR 모델 분기별 갱신: Sentinel-1 최신 데이터 반영, 침하 예측 정확도 유지

나. 지식재산권 관리

GPR AI 자동해석 알고리즘: 특허 출원 (1차년도 내)

지반침하 신호등 IoT 시스템: 특허 출원 (1차년도 내)

Y-MaskNet 아키텍처: 기보유 특허 유지 + TRL 9 고도화 신규 출원

다. 성과 확산 계획

2차년도 이후: 전국 지방공사 확산 버전 개발 (광역 표준 API 인터페이스)

2028년+: 동남아·중동 지반침하 위험 국가 수출 (ODA 연계), 글로벌 SaaS 전환

AI 위험 지도 공공 API 개방: 서울시 열린데이터 광장, 국토안전관리원 연계